## Slide 1
K
HIGH
🐞 Incidente
💬 MENSAJE AL USUARIO
“Tu reporte quedó como prioridad alta. El equipo ya realiza el diagnóstico y te actualizaremos dentro de 2 horas.”
MEDIUM
🐞 Incidente
💬 MENSAJE AL USUARIO
“Tu reporte quedó como prioridad media. Daremos seguimiento al error y te actualizaremos dentro de 8 horas.”
LOW
☑ Solicitud
💬 MENSAJE AL USUARIO
“Tu solicitud quedó como prioridad baja. Revisaremos la configuración y te actualizaremos dentro de 48 horas.”
KAN / NetGuard Pro
Gestión de tickets
Kanban
Reportes
SLA
Resumen de tickets registrados en Jira
KAN-11
Sistema NetGuard Pro no disponible
Reportó: Carlos Mendoza · Jefe de Departamento de TI
Impacto: Empresa NetGuard Pro
Urgencia: Alta
SLA: 2 horas
Asignado: Laura Reyes
Team: Infraestructura TI
Actividades: Validar alcance → revisar conectividad/servicio → diagnosticar → escalar → restablecer y validar.
Escalación: SÍ · Infraestructura TI
KAN-09
Error al generar reporte mensual
Reportó: Silvia Herrera · Administración
Impacto: Departamento de Administración
Urgencia: Media
SLA: 8 horas
Asignado: Christopher Mora
Team: —
Actividades: Solicitar evidencia → reproducir error → revisar filtros/datos → corregir → validar reporte.
Escalación: NO · atención individual
KAN-10
Cambio de configuración de vista
Reportó: Miguel Hernández · Recursos Humanos
Impacto: Usuario
Urgencia: Baja
SLA: 48 horas
Asignado: Paola Zarza
Team: —
Actividades: Revisar configuración → confirmar requerimiento → aplicar cambio → validar con usuario.
Escalación: NO · solicitud sin afectación